## Slide 2
Werkzaamheden
Activiteit | Benodigde tijd | Begroting
Captive Portal | 8 uur | EUR 600
Servlet testen | 3 uur | EUR 225
Landingspage testen | 3 uur | EUR 225
Koppeling met database | 5 uur | EUR 375
Eindresultaat Business Case | 10 uur | EUR 750
Eindresultaat Functioneel Ontwerp | 15 uur | EUR 1125
Eindresultaat Technisch Ontwerp | 20 uur | EUR 1500
Totaal: | 64 uur | EUR 4800

## Slide 3
Mijlpalen Blok 2
Werken volgens de planning
Goede resultaten leveren
Een goed werkend eindproduct
Goede communicatie en samenwerking binnen het team

## Slide 4: Afhankelijkheden
Servlet >> Captive portal >> Landingspage
Business case >> Functioneel ontwerp >> Technisch onderwerp
Testen >> Eindresultaat

## Slide 5
Planning
Weken | Werkzaamheden
1 | Inleiding blok 2 + opstellen planning
2 | Access point, Servlet en landingspage testen
3 | Servlet installeren op Raspberry Pi
4 | Servlet installeren op Raspberry Pi
5 | Koppeling database via API
6 | Koppeling database via API
7 | Bijwerken Business Case voor eindresultaat
8 | Bijwerken Functioneel Ontwerp voor eindresultaat
9 | Bijwerken Technisch Ontwerp voor eindresultaat
10 | Controleren eindproduct

## Slide 6
Risicoanalyse
jgjfugjf